临沧市镇康县2018年统筹整合使用财政涉农资金项目建设计划表（调整）

编制单位：镇康县财政局                                                                                                        单位:万元

| 序号 | 项目类别和名称 | 项目建设地点 | 建设性质(新建、改造、扩建等） | 项目建设起止时间 | 项目建设规模及内容 | 项目状态（未开工/在建/完工) | 补助标准 | 投资概算 | 其中 | 项目受益贫困人口 | 项目实施单位 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡（镇、街道） | 行政村 | 村民小组 |  |  |  |  |  |  | 需统筹整合使用的财政涉农资金 | 其他资金 | 户数 | 人口 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,828.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、农村基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,333.06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 凤尾至帮海公路 | 凤尾镇、 忙丙乡 | 帮海村、忙汞、马鞍山、大柏树、凤尾社区 |  | 扩建 | 2018至2019 | 规模：22公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助162万 | 3555.455 | 3,555.46 |  | 389 | 1945 | 交通 | 交通 | 临财农发（2017）183号 |
| 2 | 安居房建设 | 南伞镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 800.98 |  | 391 |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 3 | 安居房建设 | 勐捧镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 253.9 |  | 134 |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 4 | 安居房建设 | 凤尾镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 34.9 |  | 19 |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 5 | 安居房建设 | 勐堆乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 139.2 |  | 91 |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 6 | 安居房建设 | 忙丙乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 294 |  | 179 |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 7 | 安居房建设 | 木场乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 162.46 |  | 107 |  | 木场乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 8 | 安居房建设 | 军赛乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 96.7 |  | 69 |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 9 | 村集体经济 | 南伞镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 80.00 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 10 | 村集体经济 | 勐捧镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 60.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 11 | 村集体经济 | 凤尾镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 40.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 12 | 村集体经济 | 勐堆乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 13 | 村集体经济 | 忙丙乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 40.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 14 | 村集体经济 | 木场乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 40.00 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 15 | 村集体经济 | 军赛乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 60.00 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 16 | 活动室建设 | 南伞镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 110.00 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 17 | 活动室建设 | 勐捧镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 100.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 18 | 活动室建设 | 凤尾镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 30.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 19 | 活动室建设 | 勐堆乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 60.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 20 | 活动室建设 | 忙丙乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 30.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 21 | 活动室建设 | 木场乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 50.00 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 22 | 活动室建设 | 军赛乡 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 10.00 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 23 | 道路建设 | 忙丙乡 | 蔡何村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 忙蔡线至蔡何村三家村至放羊山自然村道路硬化全长8.5公里，路面类型为C25水泥混凝土路面。设计路基宽4.5米，路面宽3.5米。 | 未开工 |  |  | 600 |  | 234 | 969 |  |  | 上海帮扶 |
| 24 | 道路建设 | 忙丙乡 | 麦地村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1、麦地村荒田丫口至上荒田道路硬化全长1公里，路面类型为C25水泥混凝土路面。设计路基宽5.5米，路面宽4米。 2、麦地村至割草山道路硬化全长2公里，路面类型为C25水泥混凝土路面。设计路基宽4.5米，路面宽4米。 3、人居环境提升：（1）上排、小寨（移民点）：亮化路灯25盏；（2）麦地自然村：亮化、美化（沪滇合作项目标识、绿化等）。 | 未开工 |  |  | 240 |  | 222 | 910 |  |  | 上海帮扶 |
| 25 | 公主亭旅游厕所建设 | 白岩村 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 文体局 | 文体局 | 临财行发（2018）2号 |
| 26 | 小弯移民点村组公路建设项目 | 凤尾镇 | 凤尾村 | 小弯移民点 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：10.725公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 300 | 300 |  | 12 | 192 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 27 | 苦菜岭自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 苦菜岭自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：6.04公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 200 | 200 |  | 8 | 40 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192号 |
| 28 | 酸格林自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 酸格林自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.038公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 140 | 120 |  | 11 | 55 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 29 | 麻栗树自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 麻栗树自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：29.055公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 900 | 850 |  | 9 | 45 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 30 | 字家寨自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 字家寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.989公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 170 | 150 |  | 17 | 85 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 31 | 章奎小寨自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 章奎小寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：7.772公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 200 | 190 |  | 22 | 110 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 32 | 大沙坝胶场居民点村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 酸格林 | 大沙坝胶场居民点 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：10.232公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 300 | 280 |  | 9 | 45 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 33 | 背阴山自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 岔沟村 | 背阴山自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.896公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 206 | 206 |  | 13 | 65 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 34 | 蒿子坝自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 岔沟村 | 蒿子坝自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：6.141公里 内容：路基、路面、排水及防护工程， | 在建 | 每公里补助25万 | 215 | 215 |  | 14 | 70 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 35 | 轻木树林格自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 岔沟村 | 轻木树林格自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.294公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 150 | 150 |  | 17 | 85 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 36 | 大寨自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 忙炳 | 大寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：6.362公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 220 | 240 |  | 8 | 40 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 37 | 大山自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 忙炳 | 大山自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.172公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 140 | 140 |  | 6 | 30 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192号 |
| 38 | 电塘自然村村组公路建设项目 | 勐捧镇 | 忙炳 | 电塘自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.468公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 150 | 150 |  | 5 | 25 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 39 | 城子自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 南伞村 | 城子自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：2.483公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 85 | 85 |  | 12 | 60 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 40 | 茶山二组自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 南伞村 | 茶山二组自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：7.138公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 230 | 260 |  | 11 | 55 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 41 | 皮匠寨自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 白岩村 | 皮匠寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.753公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 200 | 200 |  | 15 | 75 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192号 |
| 42 | 帮小底自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 白岩村 | 帮小底自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：7.418公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 250 | 300 |  | 16 | 80 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 43 | 刺树丫口自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 红岩村 | 刺树丫口自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.406公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 180 | 200 |  | 7 | 35 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 44 | 卡贺居民点村组公路建设项目 | 南伞镇 | 红岩村 | 卡贺居民点 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.507公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 190 | 240 |  | 13 | 65 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 45 | 营盘自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 营盘村 | 营盘自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：28.25公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 900 | 870 |  | 12 | 60 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 46 | 麦地河自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 营盘村 | 麦地河自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.888公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 200 | 200 |  | 15 | 75 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 47 | 麻栗树自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 营盘村 | 麻栗树自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：5.421公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 190 | 200 |  | 16 | 80 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 48 | 滚掌自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 营盘村 | 滚掌自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.769公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 157 | 197 |  | 8 | 40 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 49 | 小邦东自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 营盘村 | 小邦东自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：9.006公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 305 | 305 |  | 6 | 30 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 50 | 大寨自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 哈里村 | 大寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：11.625公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 393 | 343 |  | 7 | 35 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 51 | 下胶场（娥傣）自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 哈里村 | 下胶场（娥傣）自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：6.094公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 210 | 210 |  | 14 | 70 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 52 | 哈里下寨自然村村组公路建设项目 | 南伞镇 | 哈里村 | 哈里下寨自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：12.285公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 420 | 370 |  | 16 | 80 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 53 | 尖山自然村村组公路建设项目 | 木场乡 | 勐撒村 | 尖山自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：13.844公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 450 | 450 |  | 11 | 55 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 54 | 大龙潭自然村村组公路建设项目 | 木场乡 | 勐撒村 | 大龙潭自然村 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：15.204公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 500 | 490 |  | 13 | 65 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 55 | 大坝一组村组公路建设项目 | 军赛乡 | 岔路村 | 大坝一组 | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：9.636公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助25万 | 300 | 340 |  | 9 | 45 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 56 | 撤并建制村天生桥村委会 | 扩建 | 忙丙乡 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：12.9里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助40万 | 516 | 516 |  | 37 | 185 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 57 | 撤并建制村独水井村委会 | 扩建 | 凤尾镇 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：29公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助40万 | 1160 | 1160 |  | 25 | 125 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 58 | 镇康县明信坝至孟定公路 | 扩建 | 木场乡 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：20公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助160万 | 3200 | 3200 |  | 259 | 1295 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）192\118号 |
| 59 | 镇康县未通客车建制村忙帮线安防工程 | 忙丙乡 | 乌木村 |  | 扩建 | 2018年至2018 | 规模：处治32公里隐患路段 | 在建 | 每公里补助7万 | 230 | 230 |  | 102 | 408 | 交通 | 交通 | 临财建发（2017）117号 |
| 60 | 镇康县军弄至木场公路 | 扩建 | 南伞镇、木场乡 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：15公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助160万 | 2400 | 2,400.00 |  | 461 | 2305 | 交通 | 交通 | 镇财整合（2018）5号 |
| 61 | 镇康县勐捧镇酸格林村冷水沟至酸格林村道路硬化工程 | 扩建 | 勐捧镇 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：9公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助160万 | 540 | 540.00 |  | 42 | 210 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）46号 |
| 62 | 镇康县勐捧镇酸格林村张奎小寨至洼子地道路硬化工程 | 扩建 | 勐捧镇 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：6.5公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助60万 | 390 | 390.00 |  | 35 | 175 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）46号 |
| 63 | 镇康县勐堆乡蚌孔村委会至轻木林村道路硬化工程 | 扩建 | 勐堆乡 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：7.2公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助60万 | 432 | 432.00 |  | 29 | 145 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）46号 |
| 64 | 镇康县凤尾镇凤尾村兴边富民傣族寨至蒿子坝自然村道路建设 | 扩建 | 凤尾镇 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：8公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助70万 | 272 | 272.00 |  | 28 | 140 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）40号 |
| 65 | 镇康县南伞镇班龙村兴边富民大关房至四角田到散路坝向阳自然村道路建设 | 扩建 | 南伞镇 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：11公里内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助75万 | 828 | 828.00 |  | 44 | 220 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）40号 |
| 66 | 镇康县勐捧镇勐捧村兴边富民110界桩公路K1+600至杨柳桥自然村道路 | 勐捧镇 | 勐捧村 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：4.5公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助78万 | 150 | 150.00 |  | 28 | 140 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）40号 |
| 67 | 2017年农村公路安防工程南户线 | 南伞镇 | 户育村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：7.6公里 内容：处置7.6公里隐患路段 | 在建 | 每公里补助6.5万 | 49 | 49.00 |  | 43 | 215 | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）8号 |
| 68 | 2018年农村公路养护工程 | 全县 | 全县范围内 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：1643公里 内容：实施全县范围内列入养护库的道路日常性养护 | 在建 |  | 440.14 | 440.14 |  |  |  | 交通 | 交通 | 临财建发（2018）38号 |
| 69 | 军赛乡中厂村至军南线道路建设 | 军赛乡 | 中厂村 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：11.9公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助88万 | 1054.5 | 1,054.50 |  | 46 | 230 | 交通 | 财政局 | 临财农宗发（2017）2、19号 |
| 70 | 镇康县南伞镇班龙片区以工代赈示范项目 | 南伞镇 | 班龙村 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 规模：8公里 内容：路基、路面、排水及防护工程 | 在建 | 每公里补助66万 | 530 | 530.00 |  | 73 | 365 | 交通 | 发改局 | 临财建发（2018）126号 |
| 71 | 镇康县2018年石漠化综合治理项目 | 勐捧镇 | 勐捧村、忙丙村、岩子头村、丫口村、蒿子坝村、岔沟村、南梳坝村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 在勐捧村、忙丙村、岩子头村实施封山育林10600亩；在丫口村、蒿子坝村、岔沟村、南梳坝村实施人工造林4850亩。 | 完工 | 封山育林每亩102元；人工造林每亩720元 | 457.42 | 457.42 | 457.42 | 36 | 149 | 镇康县林业局 | 镇康县林业局 | 临财建发（2018）104号 |
| 72 | 安居工程 | 南伞镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造178户 | 在建 |  | 220 | 220.00 |  |  |  | 南伞镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 73 | 安居工程 | 勐捧镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造405户 | 在建 |  | 660 | 660.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 74 | 安居工程 | 凤尾镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造95户 | 在建 |  | 150 | 150.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 75 | 安居工程 | 勐堆乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造194户 | 在建 |  | 290 | 290.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 76 | 安居工程 | 忙丙乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造271户 | 在建 |  | 600 | 600.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 77 | 安居工程 | 木场乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造671户 | 在建 |  | 997.65 | 997.65 |  |  |  | 木场乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 78 | 安居工程 | 军赛乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造424户 | 在建 |  | 450 | 450.00 |  |  |  | 军赛乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 79 | 安居工程 | 南伞镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造76户 | 在建 |  | 132.8 | 132.80 |  |  |  | 南伞镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 80 | 安居工程 | 勐捧镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造128户 | 在建 |  | 244.2 | 244.20 |  |  |  | 勐捧镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 81 | 安居工程 | 凤尾镇 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造81户 | 在建 |  | 135.8 | 135.80 |  |  |  | 凤尾镇 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 82 | 安居工程 | 勐堆乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造150户 | 在建 |  | 229.8 | 229.80 |  |  |  | 勐堆乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 83 | 安居工程 | 忙丙乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造70户 | 在建 |  | 153.4 | 153.40 |  |  |  | 忙丙乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 84 | 安居工程 | 木场乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造142户 | 在建 |  | 247.8 | 247.80 |  |  |  | 木场乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 85 | 安居工程 | 军赛乡 |  |  | 新建、改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建、改造382户 | 在建 |  | 532.8 | 532.80 |  |  |  | 军赛乡 | 镇康县住建局 | 镇财整合（2018）2号 镇财整合（2018）5号 |
| 86 | 镇康县土产公司凤尾农资经营仓储改造 | 凤尾镇 |  |  | 改造 | 2018.1.1-2018.12.31 | 改造凤尾农资经营仓储 | 在建 |  | 10 | 10.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 供销社 | 临财产业发[2018]2号 |
| 87 | 2018年边境县“四位一体”建设试点项目 | 勐捧镇 | 包包寨村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一、提升农村人居环境；二、扶持集体经济发展，三、提高农村公共服务水平，四、支持农村基层组织建设 | 在建 |  |  | 250.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】66号 |
| 88 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 忙丙乡 | 苤菜塘 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室100㎡活动场460㎡ | 在建 |  |  | 21.00 |  | 106 | 426 | 忙丙乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 89 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 忙丙乡 | 龙潭 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡ | 在建 |  |  | 12.00 |  | 38 | 178 | 忙丙乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 90 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 忙丙乡 | 芦稿坝 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡活动场200㎡，厕所一个20㎡ | 在建 |  |  | 15.00 |  | 49 | 210 | 忙丙乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 91 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐捧镇 | 大岗山 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室70㎡，活动场100㎡ | 在建 |  |  | 12.00 |  | 35 | 156 | 勐捧镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 92 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐捧镇 | 上南碰 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡活动场460㎡，厕所一个20㎡ | 在建 |  |  | 20.00 |  | 34 | 142 | 勐捧镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 93 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐捧镇 | 梅子树 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室100㎡ | 在建 |  |  | 15.00 |  | 141 | 552 | 勐捧镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 94 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐捧镇 | 大出水 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室70㎡.活动场100㎡ | 在建 |  |  | 12.00 |  | 22 | 166 | 勐捧镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 95 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 木场乡 | 猎神塘 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡,活动场100㎡ | 在建 |  |  | 13.00 |  | 60 | 260 | 木场乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 96 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 木场乡 | 青树林格 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡,活动场200㎡，厕所一个20㎡ | 在建 |  |  | 16.00 |  | 30 | 115 | 木场乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 97 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 木场乡 | 黑马塘 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室100㎡,活动场300㎡ | 在建 |  |  | 18.00 |  | 87 | 373 | 木场乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 98 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 木场乡 | 傈僳寨 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室70㎡活动场200㎡，厕所一个20㎡ | 在建 |  |  | 15.00 |  | 24 | 106 | 木场乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 99 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 木场乡 | 林格寨 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室70㎡ | 在建 |  |  | 11.00 |  | 67 | 268 | 木场乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 100 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 南伞镇 | 白沙水 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 架设饮水主管1250米，串户管1150米，压力池1个3立方米，蓄水池1个40立方米。 | 在建 |  |  | 13.00 |  | 81 | 350 | 南伞镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 101 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 南伞镇 | 和平村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室70㎡活动场100㎡ | 在建 |  |  | 12.00 |  | 37 | 179 | 南伞镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 102 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 南伞镇 | 药皮山 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬板路1条 | 在建 |  |  | 30.00 |  | 61 | 245 | 南伞镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 103 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 南伞镇 | 青树丫口 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬板路1条 | 在建 |  |  | 16.00 |  | 24 | 99 | 南伞镇 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 104 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐堆乡 | 大东子 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动室80㎡活动场100㎡ | 在建 |  |  | 13.00 |  | 40 | 167 | 勐堆乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 105 | 村级公益事业一事一议建设财政奖补项目 | 勐堆乡 | 穆家寨 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 活动场400㎡ | 在建 |  |  | 8.00 |  | 62 | 291 | 勐堆乡 | 财政局 | 镇政财预字【2018】67号 |
| 106 | 四位一体”建设试点项目 | 南伞镇 | 白岩村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 四位一体”建设试点项目 | 在建 |  |  | 30.36 |  |  |  | 南伞镇 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 107 | 科技文化场所建设 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设17个点 | 在建 |  |  | 40.00 |  |  |  | 南伞镇 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 108 | 科技文化场所建设 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设5个点 | 在建 |  |  | 48.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 109 | 科技文化场所建设 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设5个点 | 在建 |  |  | 10.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 110 | 科技文化场所建设 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设3个点 | 在建 |  |  | 24.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 111 | 科技文化场所建设 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设4个点 | 在建 |  |  | 16.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 112 | 科技文化场所建设 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设2个点 | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 木场乡 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 113 | 科技文化场所建设 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 科技文化场所建设4个点 | 在建 |  |  | 6.00 |  |  |  | 军赛乡 | 财政局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 114 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 勐捧村 | 古墩寨自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个 | 在建 |  |  | 4.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 115 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 包包寨村 | 上包包自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个，引水主管3km，串户管2km | 在建 |  |  | 15.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 116 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 包包寨村 | 包包寨自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 200m3蓄水池一个，引水主管3.3km，串户管2km | 在建 |  |  | 40.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 117 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 包包寨村 | 茅草山自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个，引水主管3km，串户管2km | 在建 |  |  | 15.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 118 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 忙耿村 | 大田包包 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 100m3蓄水池一个，引水主管2km，串户管5km | 在建 |  |  | 24.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 119 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 忙耿村 | 忙耿村委会 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 80m3蓄水池一个，引水主管2km，串户管1km | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 120 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 半个山村 | 半个山团树 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个,串户管1.5km | 在建 |  |  | 10.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 121 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 岩子头村 | 红木树 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 引水主管4km | 在建 |  |  | 8.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 122 | 水窖工程 | 勐捧镇 | 丫口村 | 上南喷自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建水窖18口 | 在建 |  |  | 16.17 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 123 | 水窖工程 | 勐捧镇 | 丫口村 | 大岗山自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建水窖16口 | 在建 |  |  | 14.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 124 | 水窖工程 | 勐捧镇 | 丫口村 | 丫口寨自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建水窖17口 | 在建 |  |  | 15.50 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 125 | 水窖工程 | 勐捧镇 | 丫口村 | 上三村自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 新建水窖18口 | 在建 |  |  | 16.20 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 126 | 饮水工程 | 勐捧镇 |  | 张家寨自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 引水主管5km | 在建 |  |  | 14.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 水务局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 127 | 饮水工程 | 南伞镇 | 哈里村 | 下寨自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个，引水主管3km，串户管2600m | 在建 |  |  | 17.00 |  |  |  | 南伞镇 | 民宗局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 128 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 包包寨村 | 新寨坝自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50m3蓄水池一个，引水主管3km，串户管2km | 在建 |  |  | 18.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 民宗局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 129 | 道路硬化 | 勐堆乡 | 彭木山村 | 弄岗丫口安置点入村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬板路建设1.6公里 | 在建 |  |  | 66.51 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 130 | 道路硬化 | 勐堆乡 | 帮东村 | 忙豁安置点寨 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内串户路1.5公里 | 在建 |  |  | 64.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 131 | 道路硬化 | 木场乡 | 乌木兰村 | 打小安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬化路面1.2公里，4200平方米，支砌挡土墙3000立方米 | 在建 |  |  | 110.00 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 132 | 道路硬化 | 木场乡 | 绿荫塘村 | 新村安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化1公里，宽3.5米 | 在建 |  |  | 42.00 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 133 | 道路硬化 | 木场乡 | 勐撒村 | 大浪地安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬化路面1.5公里，宽3.5米 | 在建 |  |  | 63.00 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 134 | 道路硬化 | 勐捧镇 | 岩子头村 | 大岔安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内道路硬化1公里，路面宽3.5米，浇筑C30混凝土路面浇筑3500平方米； | 在建 |  |  | 59.49 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 135 | 村组电力改造项目 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 12.57 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 136 | 村组电力改造项目 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 3.37 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 137 | 村组电力改造项目 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 1.75 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 138 | 村组电力改造项目 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 6.23 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 139 | 村组电力改造项目 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 4.64 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 140 | 村组电力改造项目 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 电力线房安全距离不足隐患造成建房停工整改资金 | 在建 |  |  | 2.87 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 141 | 基础设施建设 | 南伞镇 | 营盘村 | 茶地平掌安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内串户路2公里6000平方米。 | 在建 |  |  | 78.00 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 142 | 基础设施建设 | 南伞镇 | 道水村 | 大河边安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化1公里。 | 在建 |  |  | 45.00 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 143 | 基础设施建设 | 南伞镇 | 南伞村 | 回落山安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化2公里 | 在建 |  |  | 96.00 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 144 | 基础设施建设 | 勐捧镇 | 岩子头村 | 红土坡安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内道路硬化2公里，路面宽3.5米，浇筑C30混凝土路面浇筑7000平方米； | 在建 |  |  | 120.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 145 | 基础设施建设 | 勐堆乡 | 彭木山村 | 丫口寨安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬板路建设3公里 | 在建 |  |  | 120.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 146 | 基础设施建设 | 勐堆乡 | 勐堆村 | 秀水坝安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 硬化寨内串户路1公里 | 在建 |  |  | 42.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 147 | 基础设施建设 | 勐堆乡 | 蟒蛇山村 | 老红糖厂安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 村内道路硬化2公里。 | 在建 |  |  | 80.00 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 148 | 基础设施建设 | 凤尾镇 | 凤尾村 | 轩莱安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内道路硬化2.2公里 | 在建 |  |  | 120.00 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 149 | 基础设施建设 | 凤尾镇 | 大坝村 | 大谷地安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 村内道路硬化2.5公里 | 在建 |  |  | 150.53 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 150 | 基础设施建设 | 忙丙乡 | 回掌村 | 大田安置点村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 内路硬化2.5公里，宽3.5米，配套附属设施。 | 在建 |  |  | 150.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 151 | 基础设施建设 | 忙丙乡 | 乌木村 | 坝尾安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化1.7公里。 | 在建 |  |  | 100.00 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 152 | 基础设施建设 | 军赛乡 |  | 瓦厂林格安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化1公里 | 在建 |  |  | 60.00 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 153 | 基础设施建设 | 军赛乡 |  | 勐永丫口安置点 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化2.5公里 | 在建 |  |  | 150.00 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 154 | 饮水工程 | 勐捧镇 | 石桥村 | 南碰自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 饮水工程引水主管3.3km | 在建 |  |  | 6.77 |  |  |  | 水务局 | 水务局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 155 | 产业路建设 | 勐捧镇 | 石桥村 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 6 | 在建 | 村辖区烤烟、甘蔗道路修复6公里，补助标准：10万元/公里 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 产业路建设 | 勐捧镇 | 象脚水村 |  | 扩建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 6 | 在建 | 村辖区烤烟、甘蔗道路修复6公里，补助标准：10万元/公里 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 串户路建设 | 勐捧镇 | 石桥村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 4 | 在建 | 村内道路硬化15公里，补助标准：60万元/公里 |  | 240 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 158 | 串户路建设 | 勐捧镇 | 丫口村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 12 | 在建 | 村内道路硬化25公里，补助标准：60万元/公里 |  | 360 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 159 | 村内路硬化 | 忙丙乡 | 乌木村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 2.5 | 在建 | 回掌村大田安置点村内路硬化2.5公里，宽3.5米，配套附属设施。 |  | 150.00 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 160 | 村内路硬化 | 忙丙乡 | 乌木村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1.7 | 在建 | 乌木村坝尾安置点道路硬化1.7公里。 |  | 100.00 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 161 | 村内路硬化 | 军赛乡 | 中厂 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 3.5 | 在建 | 龙洞、中厂、银匠寨、竹林头、蒿子坝、硝塘、三棵桩自然村串户路硬化宽3.5米、总长1公里/每公里补助40万元 |  | 50 |  |  |  |  | 扶贫 |  |
| 162 | 村内路硬化 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 11 | 在建 | 平掌寨、肖家寨、砍金山、白岩木厂沟、上寨、大平掌、孟永、大水塘自然村串户路硬化宽3.5米、总厂11公里/每公里补助40万元 |  | 120 |  |  |  |  | 扶贫 |  |
| 163 | 道路建设 | 凤尾镇 | 小水井村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 7000 | 在建 | 热水河村内硬化2公里。每公里补助50万元。 |  | 100.00 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 164 | 村组道路硬化 | 木场 | 黑马塘 |  | 扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 24000 | 在建 | 长8000m，宽3m，24000㎡，100元/㎡ |  | 50.00 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 165 | 村组道路硬化 | 木场 | 龙塘 |  | 扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 30000 | 在建 | 新建串户路10000m，宽3m，30000㎡，100元/㎡ |  | 100 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 166 | 村组道路硬化 | 木场 | 芹菜塘 |  | 扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 12000 | 在建 | 新建水泥路4000m，宽3m，12000㎡，100元/㎡ |  | 50.00 |  |  |  |  | 交通 |  |
| 167 | 道路建设 | 勐堆乡 | 竹瓦村 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 完成300米水泥路面建设（挡墙、侧沟） | 开工 | 50.00 |  | 50 |  |  |  | 勐堆乡 | 民宗局 | 临财农发〔2018〕67号 |
| 168 | 饮水安全巩固提升项目 | 勐堆乡 | 尖山村 | 放牛山、半坡寨、岩口脚、大东子自然村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 饮水工程 | 在建 |  |  | 52.00 |  |  |  | 水务局 | 水务局 | 镇财整合（2018）4号 |
| 169 | 安居工程 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 43.50 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 170 | 安居工程 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 50.50 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 171 | 安居工程 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 66.21 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 172 | 安居工程 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 76.56 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 173 | 安居工程 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 4.70 |  |  |  | 军赛乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 174 | 安居工程 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 3.00 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 175 | 道路建设 | 南伞镇 | 大河边、下寨 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化 | 在建 |  |  | 43.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 176 | 踏步建设 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 毛石支砌262米 | 在建 |  |  | 4.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 177 | 古树保护 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 大青树跟毛石支砌 | 在建 |  |  | 3.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 178 | 民族团结示范村建设 | 南伞镇 | 白岩村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 84.20 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 179 | 民族文化活动场所建设 | 勐堆乡 | 蟒蛇山村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 民族文化活动场所建设1270平方米 | 在建 |  |  | 30.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 180 | 亮化工程 | 勐堆乡 | 蟒蛇山村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 亮化工程 | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 181 | 道路硬化 | 木场乡 | 乌木兰村 | 翁控村 | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 道路硬化857米 | 在建 |  |  | 30.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 182 | 集贸市场建设 | 木场乡 | 乌木兰村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 集贸市场建设 | 在建 |  |  | 20.00 |  |  |  | 民宗局 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 183 | 饮水安全巩固提升 | 忙丙乡 | 回掌村 | 上龙塘自然村、下龙塘自然村、回掌村学校、芒果树自然村、大田自然村、桃子寨自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 散户饮水、上龙塘自然村、下龙塘自然村、回掌村学校、芒果树自然村、大田自然村、桃子寨自然村建设蓄水池7座，架设管网40公里 | 在建 |  | 196.00 | 196.00 |  | 100.00 | 404 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 184 | 饮水安全巩固提升 | 忙丙乡 | 乌木村 | 坝尾、大平掌、大园子、丫口 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 坝尾架设管网5km，大平掌、大园子、丫口连片饮水修复工程架设管网4公里 | 在建 |  | 16.00 | 16.00 |  | 37.00 | 134 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 185 | 饮水安全巩固提升 | 忙丙乡 | 新水村 | 新水塘自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 新水塘自然村饮水修复工程主管架设7公里 | 在建 |  | 16.00 | 16.00 |  | 17.00 | 78 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 186 | 饮水安全巩固提升 | 忙丙乡 | 马鞍山村 | 一、三组 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 马鞍山一、三组饮水修复工程建设蓄水池1座，架设管网2公里。 | 在建 |  | 10.00 | 10.00 |  | 80.00 | 293 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 187 | 饮水安全巩固提升 | 忙丙乡 | 忙汞村 | 忙汞坝 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 忙汞坝饮水修复工程建设蓄水池1座，架设管网1公里。 | 在建 |  | 5.00 | 5.00 |  | 10.00 | 35 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 188 | 饮水安全巩固提升 | 凤尾镇 | 凤尾村 | 新村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 凤尾村新村饮水主管修复3公里 | 在建 |  | 12.00 | 12.00 |  | 7.00 | 14 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 189 | 饮水安全巩固提升 | 南伞镇 | 户育村 | 下户育、新寨组、洼子寨、大寨组、东风组 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 户育村计划建设小水窖112口，架设管网3公里 | 在建 |  | 110.00 | 110.00 |  | 124.00 | 498 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 190 | 饮水安全巩固提升 | 南伞镇 | 南伞村 | 茶山脚自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 茶山脚自然村管网架设12公里，蓄水池建设1座。 | 在建 |  | 50.00 | 50.00 |  | 14.00 | 62 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 191 | 饮水安全巩固提升 | 勐堆乡 | 勐堆村 | 勐厂坝自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 勐厂坝片区架设管线6公里，建设压力池1座 | 在建 |  | 20 | 20 |  | 10 | 26 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 192 | 饮水安全巩固提升 | 勐堆乡 | 铜厂村 | 大包包自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 大包包自然村架设管线6公里 | 在建 |  | 20 | 20 |  | 10 | 44 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 193 | 饮水安全巩固提升 | 勐堆乡 | 大寨村 | 蒿坝林自然村 | 扩改建 | 2018年10月-2019年3月 | 蒿坝林自然村架设管线6公里，建设取水坝1座 | 在建 |  | 21 | 21 |  | 9 | 34 | 镇康县水务局 |  | 临财建发〔2018〕49号 |
| 194 | 云南省镇康县2018年石漠化综合治理项目 | 凤尾镇、勐堆乡 | 凤尾村、大寨村 |  | 新建 | 2018年11月-2019年4月 | 渠道建设9.3公里。 | 未开工 |  | 541.84 | 492.58 |  | 29 | 86 | 镇康县水务局 |  | 临财建发[2017]104号 镇政发改字（2018）43号 |
| 195 | 民族村 |  |  |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 民族村基础设施、产业等项目 | 开工 | 349.60 |  | 349.6 |  |  |  |  | 民宗局 |  |
| 196 | 民族团结进步示范村建设项目 | 忙丙乡 | 帮海一组 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 1.村内道路硬化，长577米,宽4米，C20混凝土硬化，厚度20厘米，硬化面积2308平方米，单价0.013元/㎡。总投资30万元。2.安装太阳能路灯50盏，单价0.5万元/盏。总投资25万元。3.砂仁种植75亩，每亩投入0.2万元。投资15万元。4.开展种养殖技术培训4期200人次。投资2万元。5.产业发展互助资金项目1个，投资20万元。6.制作永久性民族团结宣传标语2条，投资2万元。7.民族团结示范户建设10户，每户投入0.5万元，投资5万元。8.民族团结进步示范村标识碑建设1块，投资1万元。 | 开工 | 100.00 |  | 100 |  |  |  | 忙丙乡 | 民宗局 |  |
| 197 | 民族团结进步示范村建设项目 | 忙丙乡 | 帮海二组 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 1.村内道路硬化。路面长346m，宽4m，C20混凝土硬化，厚度20cm，硬化面积1384㎡，单价130元/㎡。投资18万元。2.安装太阳能路灯50盏，单价5000元/盏，投资25万元。2.砂仁种植75亩，每亩投入2000元，投资15万元。3.开展种养殖技术培训4期200人次，投资2万元。4..产业发展互助资金项目1个，投资20万元。5.建设民族文化活动场所1个，长50m，宽40米，建设面积200㎡，投资12万元。6.开展民族团结宣传、爱国教育宣传2次以上，投资2万元7.民族团结示范户建设10户，每户投入5000元，投资5万元,8.民族团结进步示范村标识碑建设1块，投资1万元。 | 开工 | 100.00 |  | 100 |  |  |  | 忙丙乡 | 民宗局 |  |
| 198 | 民族团结进步示范村建设项目 | 凤尾镇 | 小落水 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 共100万元，其中：1.村内道路硬化：长度1000米，宽3.5米，面积3500平方米。按照120元/平方米计算，投资42万元。2.村内环境整治：小广场建设150平方米，投资5万元。3.公厕2个：4个蹲位，总投资10万元，省级资金4万元。4.村内绿化：村内道路、房前屋后种植绿化树（樱桃树）投资5万元。5.安装太阳能路灯16盏。按6250元/盏计算，投资10万元。6.产业互助发展资金成立互助社1个投资20万元。7.产业道路：毛路开挖长度1公里，宽3.5米，土方7350立方米；按照6.5元/立方米机械土方计算，投资5万元。8.小广场民族特色文化墙装饰。投资2万元。9.开展民族团结宣传、爱国教育宣传，投资2万元。10.民族团结示范户建设。扶持民族团结示范户10户。每户补助0.1万元，共投资1万元。11.小落水示范村项目标识碑建设1个，总投资2万元。 | 开工 | 100.00 |  | 100 |  |  |  | 凤尾镇 | 民宗局 |  |
| 199 | 民族团结进步示范村建设项目 | 南伞镇 | 石场子 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 1.民族文化活动阵地建设：计划建设二层框架结构办公楼一栋、挡土墙浇灌、民族团结进步标识碑等，投资79万元。2.扶持民族团结进步示范户10户，每户补助1000元，估算投资1万元。3.产业发展互助资金项目1个，投资20万元。 | 开工 | 100.00 |  | 100 |  |  |  | 南伞镇 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 200 | 民族团结进步示范村建设项目 | 军赛乡 | 忙吉利 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 1.浇筑村内C30#混凝土路面350米，宽4.2米，1400平方米，投资10万元。2.埋设DN300mm雨、污管道2.2公里，建设垃圾处理池一座、配备污水处理池和公厕建设20平方米，投资48万元。3.在村内道路两旁安装太阳能路灯40盏，4000元/盏，投资16万元。4.发展湾子田自然村种养殖产业互助资金项目1个，投资20万元。5.建设永久性民族特色公示碑一座，投资2万元。6.建设民族团结示范壁画和宣传标语600平方米，投资3万元。7.发展扶持民族团结进步示范户10户，每户扶持0.1万元。投资1万元。 | 开工 | 100.00 |  | 100 |  | 36 | 134 | 军赛乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 201 | 直过民族 | 勐堆乡 | 青树寨 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 建设水泥混凝土路，设计路面宽3米，长750米；村内亮化 | 开工 | 80.00 |  | 80 |  | 41 | 152 | 勐堆乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 202 | 村民小组活动场所 | 勐堆乡 | 尖山村 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 完成活动室建设160㎡ | 开工 | 20.00 |  | 20 |  |  |  | 勐堆乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 203 | 镇康县2018年糖料核心建设项目 | 南伞镇、勐堆乡等5个乡镇 | 户育村、班海村、丫口村等18个行政村 |  | 新建 | 2018年1月至12月 | 修复沟渠25.2千米，架设输水管道36.405千米，建设50立方米蓄水池32座，8立方米蓄水池48座，新建田间农耕便道30.34千米，实施坡改梯10750亩 | 在建 |  | 1700 | 1700 |  | 4684 | 16862 | 镇康县蔗糖产业办公室 | 镇康县发改局 | 临财建发（2018）99号 |
| 204 | 镇康县边境转移支付项目资金2018年糖料蔗核心基地建设项目（甘蔗种植扶持补助） | 忙丙乡、凤尾镇等3个乡镇 | 帮海村、大柏树村、彭木山村等10个行政村 |  | 新建 | 2018--2019 | 实施坡改梯6400亩 | 在建 |  | 894.34 | 894.34 |  | 3480 | 1251 | 镇康县蔗糖产业办公室 | 镇康县财政局 | 镇政财预字（2018）2号 |
|  | 二、农业生产发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,821.45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加工厂 | 忙丙乡 | 麦地村 |  | 新建 |  | 1、忙丙乡麦地村新建300㎡茶叶初制所1个（含初制设备）； 2、忙丙乡麦地村火腿加工厂建设。 | 未开工 |  |  | 260 |  | 222 | 910 |  |  | 上海帮扶 |
| 2 | 烤房建设 | 勐捧镇 | 酸格林村 | 苦菜林 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 密集型烤房10座 | 完工 | 2/座 | 20 | 20.00 |  |  |  | 镇康县勐捧镇人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 3 | 烤房建设 | 勐捧镇 | 蒿子坝村 | 冷山 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 密集型烤房20座 | 完工 | 2/座 | 40 | 37.85 | 2.15 |  |  | 镇康县勐捧镇人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 4 | 烤房建设 | 勐捧镇 | 蒿子坝村 | 章龙 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 密集型烤房10座 | 完工 | 2/座 | 20 | 20.00 |  |  |  | 镇康县勐捧镇人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 5 | 烤房建设 | 勐捧镇 | 丫口村 | 马二林山 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 密集型烤房10座 | 完工 | 2/座 | 20 | 20.00 |  |  |  | 镇康县勐捧镇人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 6 | 烤房建设 | 勐堆乡 | 尖山村 | 尖山烤房群 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 密集型烤房5座 | 完工 | 2/座 | 10 | 10.00 |  |  |  | 镇康县勐堆乡人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 7 | 烤房建设 | 忙丙乡 | 忙丙村 | 岔路寨 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 板房型烤房10座 | 完工 | 1.4/座 | 14 | 14.00 |  |  |  | 镇康县忙丙乡人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 8 | 烤房建设 | 南伞镇 | 户育村 | 户育 | 新建 | 2018-3-1到2018-6-30 | 板房型烤房4座 | 完工 | 1.4/座 | 5.6 | 5.60 |  |  |  | 镇康县南伞镇人民政府 | 县烟办 | 镇政财预字（2018）2号 |
| 9 | 经济作物种植 | 军赛乡 | 南榨 |  | 扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 600 | 在建 | 南榨、平掌、蚂蟥箐、酒房坡、南翁茶叶种植600亩，每亩补助500元。（2018年种植200亩） |  | 10.00 |  | 71 | 286 |  | 农业 |  |
| 10 | 经济作物种植 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1000 | 在建 | 大水塘、勐永、黄竹林、砍金山、白岩、木厂沟、田坝寨、肖家寨、上寨、平掌寨种植茶叶1000亩，每亩补助500元。 |  | 50.00 |  | 232 | 901 |  | 农业 |  |
| 11 | 经济作物种植 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 新建/扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 200 | 在建 | 黄竹林、砍金山、白岩、木厂沟、田坝寨、上寨种植草果200亩、每亩500元 |  | 10 |  | 113 | 445 |  | 农业 |  |
| 12 | 经济作物种植 | 军赛乡 | 军赛 |  | 新建/扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 500 | 在建 | 木楞、茶铺、南班木一、二、三、四组、食堂、花田、凤康、忙碑种植魔芋500亩，每亩补助1500元 |  | 30.00 |  | 68 | 215 |  | 农业 |  |
| 13 | 甘蔗种植 | 勐捧镇 | 丫口村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1800 | 在建 | 新种植甘蔗600亩；补助标准：500元/亩 |  | 30.00 |  | 252 | 1061 |  |  |  |
| 14 | 烤烟种植 | 勐捧镇 | 丫口村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1500 | 在建 | 新种植烤烟1500亩，补助标准：800元/亩 |  | 40.00 |  | 252 | 1061 |  | 民宗 |  |
| 15 | 橘子种植 | 勐堆乡 | 茶叶林村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 800 | 在建 | 每亩2000元 |  | 60.00 |  | 81 | 367 |  | 农业 |  |
| 16 | 坚果种植 | 勐堆乡 | 彭木山村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 2000 | 在建 | 每亩补助400元 |  | 30.00 |  | 104 | 398 |  | 农业 |  |
| 17 | 坚果种植 | 勐堆乡 | 帮东村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1000 | 在建 | 每亩补助400元 |  | 20.00 |  | 128 | 545 |  | 农业 |  |
| 18 | 橘子种植 | 勐堆乡 | 竹瓦 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 200 | 在建 | 每亩补助2000元 |  | 10.00 |  | 80 | 313 |  | 农业 |  |
| 19 | 经济林果（蜜桔）种植 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 240 | 在建 | （中厂24亩、彩靠24亩、南榨70亩、军赛24亩、岔路74亩、忙吉利24亩）共种植泰国蜜桔240亩、每亩补助0.2万元 |  | 50 |  | 98 | 364 |  | 农业 |  |
| 20 | 花椒种植 | 军赛乡 | 中厂 |  | 新建/扩改建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 200 | 在建 | 龙洞、中厂自然村种植花椒400亩/每亩500元 |  | 10.00 |  | 22 | 58 |  | 农业 |  |
| 21 | 坚果管护 | 凤尾镇 | 小水井村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 2000 | 在建 | 种植澳洲坚果2000亩 |  | 80.00 |  | 192 | 752 |  | 农业 |  |
| 22 | 竹瓦村野茶种植 | 勐堆乡 | 竹瓦 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 300 | 在建 | 种植野茶300亩，每亩补助2000元 |  | 60.00 |  | 80 | 313 |  | 农业 |  |
| 23 | 树头菜种植 | 勐堆乡 | 竹瓦 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 600 | 在建 | 每亩补助1000元 |  | 20.00 |  | 80 | 313 |  | 农业 |  |
| 24 | 山羊养殖 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 4000.00 | 在建 | 山羊养殖4000头，每头补助500元 |  | 50 |  | 1601 | 9331 |  | 农业 |  |
| 25 | 山羊养殖 | 军赛乡 | 中厂 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1400 | 在建 | 龙洞、中厂、银匠寨、竹林头、蒿子坝、三棵桩自然村、银匠寨养殖山羊1400头/每头500元 |  | 30.00 |  | 116 | 402 |  | 农业 |  |
| 26 | 山羊养殖 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 600 | 在建 | 大水塘、勐永、黄竹林、砍金山、白岩、木厂沟、田坝寨、肖家寨、上寨、平掌寨养羊1000头/每头补助500元 |  | 10 |  | 232 | 901 |  | 农业 |  |
| 27 | 山羊养殖 | 木场 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 5300 | 在建 | 黑山羊养殖，补助500元/只 |  | 90 |  | 572 | 2197 |  | 农业 |  |
| 28 | 山羊养殖 | 勐捧镇 | 核桃箐村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 600 | 在建 | 养殖羊种600头，补助标准：500元/头 |  | 30.00 |  | 42 | 173 |  |  |  |
| 29 | 山羊养殖 | 勐捧镇 | 忙耿村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 600 | 在建 | 养殖羊种600头，补助标准：500元/头 |  | 30.00 |  | 80 | 320 |  |  |  |
| 30 | 土鸡养殖 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 50000 | 在建 | 大水塘、勐永、黄竹林、砍金山、白岩、木厂沟、田坝寨、肖家寨、上寨、平掌寨土鸡50000只/只10元 |  | 20.00 |  | 240 | 935 |  | 农业 |  |
| 31 | 生猪养殖 | 勐堆乡 | 竹瓦 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1000 | 在建 | 每头补助400元 |  | 20 |  | 80 | 313 |  | 农业 |  |
| 32 | 生猪养殖 | 军赛乡 | 彩靠 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 500 | 在建 | 大水塘、勐永、黄竹林、砍金山、白岩、木厂沟、田坝寨、肖家寨、上寨、平掌寨养猪500头/能繁母猪.每头1000元 |  | 10.00 |  | 232 | 901 |  | 农业 |  |
| 33 | 茶叶加工厂 | 军赛乡 | 3村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 3 | 在建 | 中厂、彩靠、南榨新建茶叶加工厂3个 |  | 60.00 |  | 442 | 1647 |  | 农业 |  |
| 34 | 镇康县2018年退牧还草（草地治理试点）工程 | 勐捧镇 | 岔沟 | 白坟寨组，半坡下组，背阴山大寨组，大炉房组，对门山组，蒿子坝组，轻木树林格，桃子寨林格组，桃子寨上组，桃子寨水塘组，小地方一组、二组，闸门外组。 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育16210亩，人工种草7000亩，建设棚圈3611平方米，配套机械设备37台，制作宣传牌4块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，人工种草每亩补助400元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 558.99 | 443.72 | 115.27 | 9 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 35 | 镇康县2019年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 蒿子坝 | 大出水组 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育3070亩，建设棚圈60平方米，配套机械设备1台，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 17.62 | 17.10 | 0.52 | 1 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 36 | 镇康县2020年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 酸格林 | 苦菜林组，麻栗树组，酸格林组，章奎小寨组。 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育10760亩，建设棚圈335平方米，配套机械设备6台，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 65.2 | 62.30 | 2.9 | 2 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 37 | 镇康县2021年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 南梳坝 | 栏皮坝组，秧田山组。 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育3100亩，建设棚圈250平方米，配套机械设备5台，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 24.22 | 22.05 | 2.17 | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 38 | 镇康县2022年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 忙丙 | 大寨组，肖塘组。 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈130平方米，配套机械设备2台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 4.23 | 3.10 | 1.13 | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 39 | 镇康县2023年退牧还草（草地治理试点）工程 | 木场乡 | 木场 | 大火房组，野竹洼组， | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育1250亩，人工种草3420亩，建设棚圈2136平方米，配套机械设备20台，制作宣传牌2块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，人工种草每亩补助400元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 250.9 | 191.37 | 59.53 | 23 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 40 | 镇康县2024年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 芹菜塘 | 未到组 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育1450亩，人工种草380亩，制作宣传牌2块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，人工种草每亩补助400元，宣传牌每块投资3000元。 | 27.61 | 23.05 | 4.56 | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 41 | 镇康县2025年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 黑马塘 | 黑马塘一组、二组、四组，列神塘一组、二组、三组。 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育2700亩，建设棚圈620平方米，配套机械设备10台，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 34.06 | 28.70 | 5.36 | 4 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 42 | 镇康县2026年退牧还草（草地治理试点）工程 | 南伞镇 | 茶山 | 徐家寨上组、下组，红光组，下茶园一组、二组。 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育4400亩，建设棚圈496平方米，配套机械设备3台，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 37.26 | 32.97 | 4.29 | 6 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 43 | 镇康县2027年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 甘塘 | 未到组 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育3400亩，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，机械设备每台补助2500元，宣传牌每块投资3000元。 | 17.3 | 17.30 |  | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 44 | 镇康县2028年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 热水河 | 未到组 | 新建 | 2018-2019 | 围栏封育2860亩，制作宣传牌1块。 | 在建 | 围栏封育每亩投资50元，宣传牌每块投资3000元。 | 14.6 | 14.60 |  | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 45 | 镇康县2029年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 哈里 | 老五寨组 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈100平方米，配套机械设备1台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 3.12 | 2.25 | 0.87 | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 46 | 镇康县2030年退牧还草（草地治理试点）工程 | 忙丙 | 马鞍山 | 鞍山一组、二组、三组，大坟山一组、二组，芦稿坝组。 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈1350平方米，配套机械设备1台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 38.94 | 27.25 | 11.69 | 8 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 47 | 镇康县2031年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 忙汞 | 火草山组，忙汞组。 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈100平方米，配套机械设备2台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 3.37 | 2.50 | 0.87 | 1 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 48 | 镇康县2032年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 菜河 | 蔡家寨五组，草坝山,放羊山组，何家寨，黄竹林组，三家村组，竹棚山。 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈2674平方米，配套机械设备1台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 76.89 | 53.73 | 23.16 | 26 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 49 | 镇康县2033年退牧还草（草地治理试点）工程 |  | 麦地 | 抗浪寨组，上排寨组，龙塘组，麦地四组，苤菜塘，上荒田组，下荒田组，硝塘组，小寨组，新寨组。 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈780平方米。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元。 | 22.36 | 15.60 | 6.76 | 7 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 50 | 镇康县2034年退牧还草（草地治理试点）工程 | 凤尾镇 | 小水井 | 郭家寨组 | 新建 | 2018-2019 | 建设棚圈108平方米，配套机械设备1台。 | 在建 | 棚圈建设每平方米补助200元，机械设备每台补助2500元。 | 3.33 | 2.41 | 0.92 | 0 |  | 镇康县农业局 | 镇康县农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 51 | 四季蜜桔种植 | 军赛乡 | 军赛村 |  |  |  | 四季蜜桔种植240亩 | 在建 |  |  | 50.00 |  |  |  | 军赛乡 | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 52 | 镇康县勐捧河小流域坡耕地水土流失治理工程 | 勐捧镇 | 忙丙村 |  | 新建 | 2018年-2019年 | 实施坡改梯面积120.40h㎡（1806亩），项目区灌溉水源为大竹棚河。计划新建取水坝1座，新建引水管道15.95km，500m3蓄水池1座，400m3蓄水池1座，300m3蓄水池2座，200m3蓄水池3座，100m3蓄水池7座；改建机耕道路1条，长度为1913m，会车平台7处、下田口3座、预制涵管3处共15m；新建道路排水沟1913m；管护牌6座，管护碑2座。 | 在建 |  | 676.27 | 500.00 |  | 18 | 54 | 镇康县水务局 |  | 临财建发（2018）59号下达中央资金1000万元 |
| 53 | 镇康县马鞍山小流域坡耕地水土流失治理工程 | 忙丙乡 | 马鞍山村 |  | 新建 | 2018年10月-2019年3月 | 实施坡改梯面积120.43h㎡，田坎高度为0.5m、1.0m、1.5m、1.8m。新建取水坝2座，新建提水泵站2座，300方蓄水池3座，150方蓄水池2座，新建引水管道7993m，其中：DN100热镀锌钢管4862m，PE100Φ110管1800m，PE100Φ75管1038m，PE100Φ75管293m。 | 未开工 |  | 660.37 | 500.00 |  | 251 | 755 | 镇康县水务局 |  | 临财建发（2018）59号下达中央资金1000万元 |
| 54 | 2018年国家水土保持重点工程云南省镇康县弄岗河小流域 | 勐堆乡 | 彭木山村、麻栗林村、轩岗村 |  | 新建 | 2018年-2019年 | 坡改梯面积238.33h㎡(3575亩）坡面水系部分主要设计配置了6条输水管道及17个灌溉水池；新修建机耕路1.5km，机耕路排水沟1.5km，机耕桥2座，涵管长16m，下田口4座，会车平台3处，沉沙井4口。 | 在建 |  | 721.17 | 520.00 |  | 130 | 389 | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
| 55 | 镇康县2018年高效节水灌溉工程 | 勐捧镇 | 石桥村、酸格林村、岩子头村 |  | 新建 | 2018年-2019年 | 石桥村、酸格林村、岩子头村建设高效节水灌溉0.8万亩，建设取水坝4座，架设管网197公里，建设蓄水池33座。 | 未开工 |  | 948.00 | 948.00 |  | 372 | 1114 | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
| 56 | 镇康县2018年农田水利设施维护项目 | 南伞镇、勐堆乡 | 道水村、大寨村 |  | 改建 | 2018年-2019年 | 灌溉渠道防渗2公里 | 未开工 |  | 29.00 | 29.00 |  | 32 | 98 | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
| 57 | 镇康县山洪灾害防治 | 七乡镇 |  |  | 改建 | 2018年-2019年 | 2018年各乡镇自动监测雨量站更新 | 未开工 |  | 26.00 | 26.00 |  |  |  | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
| 58 | 镇康县公益性水利工程维修养护项目 | 勐捧镇、南伞镇 | 忙丙村、户育村 |  | 改建 | 2018年-2019年 | 南伞水库进库道路修复、四楞坝水库干渠、坝坡修复 | 未开工 |  | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
| 59 | 镇康县河长制项目 | 七乡镇 |  |  | 改建 | 2018年-2019年 | 各乡镇河道系统建设 | 未开工 |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  | 镇康县水务局 |  | 临财农发[2017]181号提前下达2018年中央财政水利发展资金1564万元 |
|  | 三、农民能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775.95 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镇康县2018年核桃坚果管护技术培训 | 七乡镇 | 71 |  | 新建 | 2018年10月至2019年2月 | 完成林业技术培训24期，各乡镇完成3期技术培训，培训人员2527人次，其中：贫困人口生态护林员210人以上 | 未开工 | 300元/人 | 75.81 | 75.81 |  | 300 | 1050 | 镇康县林业局 | 镇康县林业局 | 镇财整合（2018）2号 |
| 2 | 引导性技能培训项目 | 南伞镇 |  |  |  |  | 种植、养殖技术培训250人 | 在建 | 300元/人 |  | 7.50 |  |  | 250 | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 3 | 引导性技能培训项目 | 勐捧镇 |  |  | 新建 |  | 种植、养殖技术培训250人 | 在建 | 301元/人 |  | 7.50 |  |  | 250 | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 4 | 引导性技能培训项目 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 种植、养殖技术培训200人 | 在建 | 302元/人 |  | 6.00 |  |  | 200 | 凤尾镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 5 | 引导性技能培训项目 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 种植、养殖技术培训200人 | 在建 | 303元/人 |  | 6.00 |  |  | 200 | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 6 | 引导性技能培训项目 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 种植、养殖技术培训200人 | 在建 | 304元/人 |  | 6.00 |  |  | 200 | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 7 | 引导性技能培训项目 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 种植、养殖技术培训200人 | 在建 | 305元/人 |  | 6.00 |  |  | 200 | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 8 | 引导性技能培训项目 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 种植、养殖技术培训200人 | 在建 | 306元/人 |  | 6.00 |  |  | 200 | 军赛乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 9 | 雨露计划 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 3.00 |  |  |  | 南伞镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 10 | 雨露计划 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 0.30 |  |  | 1 | 勐捧镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 11 | 雨露计划 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 1.80 |  |  | 6 | 凤尾镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 12 | 雨露计划 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 1.80 |  |  | 6 | 勐堆乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 13 | 雨露计划 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 0.90 |  |  | 3 | 忙丙乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 14 | 雨露计划 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 0.90 |  |  | 3 | 木场乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 15 | 雨露计划 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 1.20 |  |  | 4 | 军赛乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 16 | 雨露计划 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 2.00 |  |  | 10 | 南伞镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 17 | 雨露计划 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 0.20 |  |  | 1 | 勐捧镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 18 | 雨露计划 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 1.40 |  |  | 7 | 凤尾镇 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 19 | 雨露计划 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 1.00 |  |  | 5 | 勐堆乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 20 | 雨露计划 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 0.60 |  |  | 3 | 忙丙乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 21 | 雨露计划 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 0.40 |  |  | 2 | 木场乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 22 | 雨露计划 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 一次性交通生活补助 | 在建 |  |  | 0.40 |  |  | 2 | 军赛乡 | 教育局 | 镇财整合（2018）3号 |
| 23 | 烤房建设 | 勐捧镇 | 酸格林村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 配套烤房休息室、地坪、配电室、捡烟棚、厕所、挡墙等附属工程建设 | 在建 |  |  | 160.00 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 24 | 烤房架电 | 南伞镇 | 户育村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 烤房配套用电架设10KV线路0.08千米,100KVA配电变压器1台，JP柜100KVA1台，真空断路器1台，高压计量器1台。 | 在建 |  |  | 9.78 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 25 | 烤房架电 | 勐捧镇 | 酸格林村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 烤房配套用电架设10KV线路1.07千米,0.4KV线路0.21千米，80KVA配电变压器2台，100KVA配电变压器1台，JP柜80KVA2台、100KVA1台。 | 在建 |  |  | 44.28 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 26 | 烤房架电 | 勐捧镇 | 蒿子坝村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 烤房配套用电架设10KV线路0.38千米,0.4KV线路0.05千米，80KVA配电变压器1台，JP柜80KVA1台。 | 在建 |  |  | 14.54 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 27 | 烤房架电 | 勐捧镇 | 丫口村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 烤房配套用电架设10KV线路2.27千米,80KVA配电变压器1台，JP柜80KVA1台。 | 在建 |  |  | 39.51 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 28 | 烤房架电 | 勐捧镇 | 核桃箐村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 烤房配套用电架设10KV线路0.03千米,0.4KV线路0.08千米，50KVA配电变压器1台，JP柜50KVA1台。 | 在建 |  |  | 5.09 |  |  |  | 烟办 | 烟办 | 镇财整合（2018）3号 |
| 29 | 雨露计划 | 七乡镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 建档立卡贫困户学生补助 | 在建 |  |  | 27.40 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 临财农发（2017）183号 |
| 30 | 雨露计划 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 17.70 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 31 | 雨露计划 | 勐捧镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 9.30 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 32 | 雨露计划 | 凤尾镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 6.30 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 33 | 雨露计划 | 勐堆乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 8.10 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 34 | 雨露计划 | 忙丙乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 12.60 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 35 | 雨露计划 | 木场乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 21.94 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 36 | 雨露计划 | 军赛乡 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 | 学生补助 | 在建 |  |  | 5.40 |  |  |  | 职教中心 | 教育局 | 镇财整合（2018）1号 |
| 37 | 桔子种植 | 勐堆乡 | 蚌孔村 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 完成农户种植2万株桔子苗 | 开工 | 20 |  | 20 |  |  |  | 勐堆乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 38 | 野茶种植 | 勐堆乡 | 竹瓦村 |  | 新建 | 2018年1月-12月 | 完成农户种植2.7万株野茶苗 | 开工 | 10 |  | 10 |  |  |  | 勐堆乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 39 | 边民保险和人口较少民族综合保险 | 南伞镇、勐捧镇、勐堆乡、军赛乡、木场乡、忙丙乡 | 沿边12个行政村和6个人口较少民族行政村 |  | 新建 | 2018年5月1日零时起-2019年4月30日二十四时止 | 接受沿边行政村群众人身意外伤害保险（36948人）。接受人口较少民族行政村群众人综合保险和学生助学补助保险（11559人） | 开工 | 50 |  | 50 |  |  |  | 南伞镇、勐捧镇、勐堆乡、军赛乡、木场乡、忙丙乡 | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 40 | 村集体经济 | 南伞镇 |  |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 19.70 |  |  |  | 南伞镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 41 | 村集体经济 | 勐堆乡 | 尖山村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 19.70 |  |  |  | 勐堆乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 42 | 村集体经济 | 勐捧镇 | 核桃箐村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 39.40 |  |  |  | 勐捧镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 43 | 村集体经济 | 凤尾镇 | 大坝村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 39.40 |  |  |  | 凤尾镇 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 44 | 村集体经济 | 忙丙乡 | 乌木村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 19.70 |  |  |  | 忙丙乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 45 | 村集体经济 | 木场乡 | 龙塘村、杨柳桥村 |  | 新建 | 2018.1.1-2018.12.31 |  | 在建 |  |  | 39.40 |  |  |  | 木场乡 | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
|  | 四、项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898.06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扶贫资金项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  |  | 扶贫办 | 镇财整合（2018）2号 |
| 2 | 项目前期费、管理费等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19.00 | 0 |  |  |  | 农业局 | 临财建发（2017）100号 |
| 3 | 统计监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 统计局 | 临财农发（2017）183号 |
| 4 | 项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.00 |  |  |  |  | 扶贫办 | 临财农发（2017）183号 |
| 5 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  | 扶贫办 | 镇政财预字（2018）39号 |
| 6 | 易地移民搬迁建房贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.48 |  |  |  |  | 城投公司 | 临财农发（2018）44号 |
| 7 | 危旧房改造风险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 |  |  |  |  | 住建局 | 临财农发（2018）29号 |
| 8 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 南伞镇 |  |
| 9 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 勐捧镇 |  |
| 10 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 凤尾镇 |  |
| 11 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 忙丙乡 |  |
| 12 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 勐堆乡 |  |
| 13 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 木场乡 |  |
| 14 | 脱贫攻坚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 军赛乡 |  |
| 15 | 项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |  |  |  |  | 扶贫办 | 镇财整合（2018）1号 |
| 16 | 第一批中央少数民族发展资金项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 民宗局 | 临财农发〔2017〕186号 |
| 17 | 项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  | 民宗局 | 镇财整合（2018）1号 |

备注：1、农村基础设施建设包括乡村道路建设、农田水利设施建设、农村饮水安全、农村危房改造、扶贫移民搬迁、活动场所建设、农村环境整治等满足脱贫攻坚需要的基础设施建设

2、农业生产发展包括种植业、养殖业、休闲农业、农副产品初加工业、农村电商、乡村旅游等产业

3、农民能力提升包括整合各类培训资金开展的农民能力提升培训项目

4、项目实施单位为统筹整合财政涉农资金后扶贫资金下达的实际使用单位